LỘ TRÌNH DỰ ÁN

Food Recipe Web App

Laravel + PostgreSQL + React + AWS Batch

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ lộ trình phát triển dự án theo các Phase và Step, dựa trên tiến độ hiện tại (Batch import dữ liệu TheMealDB đã hoàn thành: 14 category, 792 meal). Ưu tiên: hoàn thiện Backend API → nâng cấp UI theo giao diện tham chiếu Tastebite (bắt đầu từ màn Archive) → các màn còn thiếu → kiểm thử → triển khai AWS → tài liệu hoá.

1. Tổng quan các Phase

| Phase | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Batch lấy dữ liệu TheMealDB, lưu PostgreSQL local (Docker) | ✅ Đã xong |
| Phase 1 | Xây dựng Laravel API (Controller/Route) expose dữ liệu cho Frontend | ▶ Bắt đầu |
| Phase 2 | Nâng cấp UI theo Tastebite + kết nối API thật, ưu tiên màn Archive | Chưa bắt đầu |
| Phase 3 | Hoàn thiện các màn còn thiếu (RecipeDetails, Home, Search, Favorites, Auth, Profile...) | Chưa bắt đầu |
| Phase 4 | Kiểm thử toàn diện trên Local (UT / IT / E2E) | Chưa bắt đầu |
| Phase 5 | Triển khai AWS (Dockerfile, ECR, VPC, RDS, AWS Batch) | Hoãn lại |
| Phase 6 | Hoàn thiện tài liệu dự án + Deployment Guide | Song song / cuối kỳ |

2. Phase 1 — Laravel API (Backend thuần)

Mục tiêu: expose dữ liệu đã import (categories, meals, ingredients) qua REST API để Frontend gọi thay vì gọi thẳng TheMealDB.

| Step | Mục tiêu | File cần sửa/tạo | Cách kiểm tra hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo CategoryController trả danh sách category từ DB | app/Http/Controllers/Api/CategoryController.php routes/api.php | GET /api/categories trả JSON đủ 14 category |
| 1.2 | Tạo RecipeController: lấy theo category, theo id, random | app/Http/Controllers/Api/RecipeController.php routes/api.php | GET /api/recipes?category=Dessert GET /api/recipes/{id} GET /api/recipes/random đều trả đúng JSON |
| 1.3 | Dùng API Resource để format JSON chuẩn, ẩn field thừa | app/Http/Resources/RecipeResource.php CategoryResource.php | So sánh JSON trước/sau, không còn created_at/updated_at thừa |
| 1.4 | Bật CORS để Frontend (Vite) gọi được API | config/cors.php | Gọi API từ FE không bị chặn CORS trên console |

→ Đây là thời điểm nên viết API Spec (bảng liệt kê endpoint, tham số, response mẫu).

3. Phase 2 — UI + kết nối DB thật (ưu tiên Archive)

Nguyên tắc: Archive.tsx layout đã gần xong, chỉ còn một số đoạn mock/comment. Ưu tiên hoàn thiện và nối API thật cho Archive trước khi sang màn khác.

| Step | Mục tiêu | File cần sửa | Cách kiểm tra hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Sửa archiveRepository.tsx gọi Laravel API thay vì TheMealDB | archiveRepository.tsx | Console log đúng data, không còn gọi domain themealdb.com |
| 2.2 | Hoàn thiện UI thật cho Archive (banner, info block, sort, grid) theo Tastebite, thay các đoạn mock/comment | Archive.tsx, App.css (hoặc chuyển Tailwind) | So sánh trực quan với archive.html Tastebite, hết placeholder |
| 2.3 | Test Archive end-to-end: Home → chọn category → Archive hiển thị đúng data thật | — | Click từng category, kiểm tra ảnh/tên/số lượng đúng với DB |

4. Phase 3 — Các màn còn thiếu (theo Tastebite)

| Step | Màn hình | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | RecipeDetails | Nâng UI theo recipe-sidebar.html, dùng API /recipes/{id}, đã có cấu trúc cơ bản |
| 3.2 | Home | Nâng UI, đổi homeRepository.tsx sang gọi Laravel API thay vì TheMealDB |
| 3.3 | Search Result | Theo reference bạn gửi; cần thêm SearchController + route GET /api/search |
| 3.4 | Favorites | Cần bảng favorites + FavoriteController (đã phác thảo sẵn trong BEfoder_-_Batch.txt) |
| 3.5 | Auth (Login/Register) | useAuth.tsx hiện đang mock, nối thật với AuthController |
| 3.6 | Profile, Category (trang lưới toàn bộ category), About | Ưu tiên thấp hơn, làm sau cùng |

5. Phase 4 — Kiểm thử toàn diện trên Local

- Viết Unit Test (UT) cho Service/Repository quan trọng (MealDbService, CloneMealDataCommand)

- Viết Integration Test (IT) cho từng API resource (Category, Recipe, Search, Favorite)

- Viết E2E Test cho luồng chính: Home → Archive → RecipeDetails, Search, Favorite

- Viết Test Result / báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử

6. Phase 5 — Triển khai AWS (hoãn lại)

Chỉ thực hiện sau khi hệ thống Local đã ổn định hoàn toàn (Phase 1-4 xong).

| Step | Nội dung |
| --- | --- |
| 5.1 (10) | Viết Dockerfile chính thức cho Batch, build & test local |
| 5.2 (11) | Kiểm tra image chạy đúng trong môi trường container production-like |
| 5.3 (12) | Cấu hình AWS CLI (configure credentials, region) |
| 5.4 (13) | Tạo ECR repository, push Docker image |
| 5.5 (14) | Tạo VPC + NAT Gateway (network riêng cho Batch/RDS) |
| 5.6 (15) | Tạo RDS PostgreSQL (thay thế DB local) |
| 5.7 (16) | Cấu hình AWS Batch: Compute Environment, Job Queue, Job Definition |
| 5.8 (17) | Submit Job, theo dõi trạng thái |
| 5.9 (18) | Kiểm tra log qua CloudWatch Logs |

7. Phase 6 — Tài liệu hoá dự án

Danh sách tài liệu cần có của một project hoàn chỉnh, kèm gợi ý thời điểm viết (không bắt buộc, bạn tự quyết định thời điểm cụ thể).

| Tài liệu | Mục đích | Gợi ý thời điểm viết |
| --- | --- | --- |
| 外部設計書 (External Design) | Đặc tả nghiệp vụ, màn hình, luồng người dùng | Update sau khi chốt API spec của 1 module |
| 内部設計書 (Internal Design) | Chi tiết kỹ thuật: DB schema, class, sequence | Update song song khi code Controller/Service mới |
| ERD (Entity Relationship Diagram) | Sơ đồ quan hệ bảng dữ liệu | Ngay khi schema DB ổn định (có thể làm ngay bây giờ) |
| Architecture Diagram | Sơ đồ tổng thể hệ thống (FE/BE/DB/Batch/AWS) | Sau khi API local chạy ổn; bổ sung phần AWS khi bắt đầu Phase 5 |
| API Spec | Hợp đồng giao tiếp API giữa FE và BE | Ngay sau khi tạo xong Controller + Route mỗi resource |
| Network Diagram | Sơ đồ VPC, Subnet, Security Group | Khi bắt đầu Phase 5 (AWS) |
| Batch Spec | Đặc tả chi tiết batch xử lý dữ liệu | Đã có trong 内部設計書, bổ sung nếu logic thay đổi |
| UT (Unit Test) | Kiểm thử từng function/method riêng lẻ | Ngay sau khi viết xong 1 class quan trọng |
| IT (Integration Test) | Kiểm thử luồng nhiều thành phần phối hợp | Sau khi API hoàn chỉnh 1 resource, trước khi FE tích hợp |
| E2E Test | Kiểm thử toàn luồng người dùng qua UI thật | Sau khi 1 màn hình FE+BE nối xong hoàn chỉnh |
| Test Result / Test Report | Bằng chứng đã test, tổng hợp pass/fail | Cuối mỗi Phase |
| Deployment Guide | Hướng dẫn triển khai (Docker, AWS) | Khi chuẩn bị lên AWS thật (đầu Phase 5) |

8. Bước tiếp theo ngay bây giờ

Step 1.1 — Tạo CategoryController trong Laravel để trả về danh sách category từ PostgreSQL dưới dạng JSON.